EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 006/2021

CONTRATANTE: 	CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ

CONTRATADO:	CONSTRUTORA SAMUEL TORRES DA SILVA JUNIOR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÕES, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ NO TOTAL DE 32,45m².

1 - INFRA ESTRUTURA

Limpeza de terreno; escavações manuais; locação de obra; fundações profundas; e vigas baldrames.

2 - SUPRAESTRTURA

Concreto armado e laje pré-moldada.

3 – PAREDES

Alvenaria em tijolo furado; e vergas e contravergas em concreto.

4 –VIDROS

Colocação vidro temperado 10,0 mm.

5 - COBERTURAS E PROTEÇÕES

Estrutura para telhado; telhas cerâmicas com 35% de inclinação; calhas e rufos; e impermeabilizações: da viga baldrame, três primeiras fiadas de alvenaria.

6–REVESTIMENTOS

Internos - Chapisco e Reboco; Externos – Chapisco e Reboco; Pintura Interna – Tinta acrílica com massa corrida;

Pintura Externa – Textura

7 – PAVIMENTAÇÃO

Contrapiso; piso cerâmico liso, rodapé cerâmico; soleiras granito.

8 – ELÉTRICAS

Tubulações e caixas nas lajes e na alvenaria. Tomadas, interruptores e disjuntores, iluminação.

9 – COMPLEMENTAÇÃO

Serviço limpeza final.

FORMA DE PAGAMENTO: R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais), o qual será pago conforme medições apresentadas pelo Arquiteto responsável pela obra, conforme o andamento da construção.

PRAZO: 120 (cento e vinte) dias conforme prazo estimado para a conclusão da obra, podendo o mesmo ser prorrogado por motivos climáticos promovidos pela natureza.

Iporã-PR., 28 de abril de 2021.

EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS

Presidente da Câmara

Publicado (a) no Diário Oficial dos Municípios do Paraná

Órgão Oficial do Município de Iporã Edição nº 2252 Pág. 112 Ano X Data 29/04/2021

ROBERTO HIROMI Secretário de Administração Geral

Publicado por: Roberto Hiromi
                                                                                     Código Identificador: A9304B43

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ no dia 29/04/2021.

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/